毕业设计(论文)任务书

专业班级  软件222    学号  202201050631    姓名  金宁丰    下发日期  2026年4月13日

| 题目 | 基于RAG与知识画像的考研学习辅助系统设计与实现 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专题 | 个人知识库问答、知识画像与学习闭环设计 |  |  |  |  |  |
| 主 要 内 容 及 要 求 （含 参考文献） | 主要内容及要求： 1. 分析考研自学中资料分散、知识定位效率低、复习反馈弱、错题与知识点脱节及学习计划难以动态调整等问题，完成系统需求分析、总体架构设计、功能模块设计和数据库设计。 2. 以知识片段（KnowledgeChunk）为核心知识单元，实现PDF、Word、图片和文本资料的上传、文本抽取、人工校正、语义切片与向量化处理，形成可检索、可引用、可记录学习状态的个人知识库。 3. 实现基于个人知识库的智能问答。采用关键词检索与向量检索相结合的混合检索策略，使用RRF进行结果融合，并结合规则重排序、去重和来源多样性筛选构造模型上下文；回答应返回资料来源引用，并支持来源反馈和定制练题。 4. 基于知识片段的引用、用户反馈、错题关联和练习结果构建知识画像，分析知识覆盖率、掌握程度、学习趋势、薄弱知识点、遗忘风险和复习优先级。 5. 实现错题录入、附件识别、标签分类、知识片段关联和练习结果回写；根据知识画像和错题复盘结果生成复习建议与学习计划，经用户确认后写入日程，形成“资料整理-知识检索-错题复盘-薄弱点识别-学习计划调整”的学习闭环。 6. 完成用户访问控制、资料处理、知识库问答、学习反馈回写、错题复盘、知识画像更新和学习计划转化等功能测试，并开展性能、兼容性、易用性和安全性等非功能测试；完成毕业设计论文及相关材料。 |  |  |  |  |  |
| 主 要 技 术 参 数 | 主要技术参数： 1. 系统采用前后端分离架构。后端使用JDK 21、Spring Boot 3.3.5、Spring MVC、Spring Security、JWT和Spring Data JPA；前端使用Vue 3、Vite 5和ECharts。 2. MySQL保存用户、学习档案、资料、知识片段、学习行为、错题和学习计划等结构化数据，本地uploads目录保存原始资料及附件；所有业务数据与当前用户绑定。 3. PDFBox、Apache POI和Tesseract OCR分别用于PDF、Word和图片资料的文本抽取；知识片段采用“语义边界优先、长度阈值辅助”的切片策略，切片版本为2，最小长度约300字符、目标长度约800字符、最大长度约1100字符。 4. Elasticsearch、Embedding服务、大语言模型和OCR服务作为增强能力接入。混合检索中关键词检索与向量检索分别召回20个候选片段，经RRF融合保留前20个结果，本地重排后最多选择5个知识片段构造回答上下文；外部服务异常时保留基础检索或本地统计能力。 5. 系统应保证常用页面和核心接口正常运行，未登录访问、无效身份及跨用户资源访问应被拦截；测试覆盖主要业务流程、异常输入及访问权限。 |  |  |  |  |  |
| 进 度 及 完 成 日 期 | 进度及完成日期： 第一阶段（4月13日-4月26日）：完善系统并开展联调，完成RAG检索流程端到端验证，修复核心功能缺陷，设计功能测试与异常场景测试用例。 第二阶段（4月27日-5月11日）：完成系统部署说明和用户操作说明，撰写论文初稿，整理系统架构图、流程图、数据库ER图及系统页面等材料。 第三阶段（5月12日-5月18日）：根据指导教师意见修改论文，补充系统测试章节与非功能测试结果，完善摘要、结论和参考文献。 第四阶段（5月19日-5月30日）：结合评阅意见优化系统功能和论文内容，制作答辩PPT，准备系统演示环境并进行答辩演练。 第五阶段（5月31日-6月6日）：完成论文查重、格式审查和最终排版，整理毕业设计相关材料。 第六阶段（6月7日-6月11日）：参加毕业设计答辩，根据答辩意见修改论文，提交最终版论文和电子材料。 |  |  |  |  |  |
| 教学院长签字 |  | 日期 | 教研室主任签字 | 日期 | 指导教师签字 | 日期 |

第1页

指 导 教 师 评 语

评阅成绩： 指导教师: 年 月 日

第2 页

指 定 论 文 评 阅 人 评 语:

评阅成绩： 评阅人: 年 月 日

第3 页

| 答 辩 委 员 会 评 语 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评阅成绩： 答辩委员会主席签字： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 总 评 成 绩 |  |  |  |  |  |
| 周记成绩 | 指导教师 评定成绩 | 评阅人 评定成绩 | 答辩成绩 | 总 评 | 主管院长签字 |

第4 页

参 考 文 献 [1] 车璐,张志强,周金佳,等.生成式人工智能的研究现状和发展趋势[J].科技导报,2024,42(12):35-43. [2] 刘邦奇,聂小林,王士进,等.生成式人工智能与未来教育形态重塑：技术框架、能力特征及应用趋势[J].电化教育研究,2024,45(1):13-20. [3] LEWIS P, PEREZ E, PIKTUS A, et al. Retrieval-augmented generation for knowledge-intensive NLP tasks[C]//Advances in Neural Information Processing Systems 33. 2020:9459-9474. [4] 王士进,吴金泽,张浩天,等.可信的端到端深度学生知识画像建模方法[J].计算机研究与发展,2023,60(8):1822-1833. [5] 云岳,代欢,张育培,等.个性化学习路径推荐综述[J].软件学报,2022,33(12):4590-4615. [6] 文森,钱力,胡懋地,等.基于大语言模型的问答技术研究进展综述[J].数据分析与知识发现,2024,8(6):16-29. [7] 刘雪颖,云静,李博,等.基于大型语言模型的检索增强生成综述[J].计算机工程与应用,2025,61(13):1-25. [8] SWACHA J, GRACEL M. Retrieval-Augmented Generation (RAG) chatbots for education: a survey of applications[J]. Applied Sciences,2025,15(8):4234. [9] ALAMRI H A, WATSON S, WATSON W. A systematic review of the role of learning analytics in supporting personalized learning[J]. Education Sciences,2024,14(1):51. [10] 刘铁园,陈威,常亮,等.基于深度学习的知识追踪研究进展[J].计算机研究与发展,2022,59(1):81-104. [11] CORMACK G V, CLARKE C L A, BÜTTCHER S. Reciprocal rank fusion outperforms Condorcet and individual rank learning methods[C]//Proceedings of SIGIR. 2009:758-759. [12] CARPENTER S K, PAN S C, BUTLER A C. The science of effective learning with spacing and retrieval practice[J]. Nature Reviews Psychology,2022,1:496-511.

第    页